FICHA DE AÇÃO CORRETIVA

SETOR INSPECIONADO	GNA ABC

22/02/2015

DATA

PERGUNTAS DO PROTOCOLO (VERSÃO)

CNS 3.001 Versão 8

IMPACTO NA SEGURANÇA – IS

NÃO-CONFORMIDADE

NÚMERO

CNS-01

1

2

X

3

4

5

TRANSCRIÇÃO DA RECOMENDAÇÃO

O GNA-ABC deverá realizar a manutenção periódica dos equipamentos NAV/COM sob a sua responsabilidade.

Prazo máximo para a correção: 4 meses;

Prazo máximo para implementação de medida mitigadora: 48 horas

AÇÃO CORRETIVA DO(A) _______________________________________________

GNA ABC

Implantação de um Plano de Manutenção dos Equipamentos NAV/COM e contratação de empresa especializada para sua execução, conforme detalhamento a seguir:

| Detalhamento da Ação | Implementação |  |
| --- | --- | --- |
|  | Início | Fim |
| Elaboração do Plano de Manutenção dos Equipamentos NAV/COM | 05/03/2015 | 31/03/2015 |
| Contratação de Empresa Especializada para a execução do Plano de Manutenção | 01/04/2015 | 15/05/2015 |
| Inclusão no procedimento de programação financeira da Empresa de provisão para a renovação anual do contrato de manutenção dos equipamentos NAV/COM | 16/05/2015 | 20/05/2015 |
| Atividade da Empresa contratada para a manutenção dos equipamentos NAV/COM | 20/05/2015 | 19/05/2015 |

MEDIDA MITIGADORA ADOTADA

Contratado, em caráter emergencial, a Empresa MNTNAVCOM Ltda para realizar um diagnóstico dos equipamentos sob a responsabilidade do GNA ABC e executar ações corretivas das discrepâncias identificadas.

______________________________________________________________________

<NOME DO RESPONSÁVEL DA ORGANIZAÇÃO>

<assinatura>